### Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☒ | Ngoài trạng thái “Sắp diễn ra”, Story này có phải xử lý các trạng thái khác (ví dụ tự chuyển trạng thái khi đến giờ phát) không? |
| LS03 | ☐ | ☒ | Khi hai khách đặt gần như đồng thời sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý đơn nào thành công và đơn còn lại nhận kết quả gì? |

### Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP chênh lệch do thông tin chưa rõ về phạm vi trạng thái phiên; sau khi PO xác nhận chỉ cần “Sắp diễn ra” thì phạm vi nhỏ, tương đương LS02. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu chênh lệch do rủi ro đặt đồng thời và quy tắc giảm/hoàn tồn; sau khi PO làm rõ vẫn phải xử lý tranh chấp số lượng cuối và thông báo hết hàng, nên lớn hơn LS02. |

### Nhiệm vụ 3 – Giải thích đề xuất “1 Story Point = 4 giờ”

Đề xuất này sai vì Story Point là đơn vị ước lượng tương đối, đo độ lớn tổng thể của công việc (khối lượng, độ phức tạp, rủi ro, mức chưa chắc chắn) so với Reference Story, chứ không đo thời gian cố định. Cùng một Story 3 SP có thể mất thời gian khác nhau tùy người làm và tình huống, nên không thể quy đổi bằng công thức. Thay vào đó, nhóm dùng Velocity, tức tổng SP của các Story đã hoàn thành (Done) trong các Sprint trước, để dự báo số SP có thể đưa vào Sprint tiếp theo mà không cần đổi sang giờ.

Pasted text.txt

TXT